Администрация сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

Постановление №16 от 04 марта 2024 года

Об организации пропуска паводковых вод в 2024 году.

На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2014 года № 146-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в 2024 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, Администрация сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения  Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (приложение №1).

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья на территории сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельского район Республики Башкортостан (приложение №2).

- Утвердить распределение обязанностей среди членов противопаводковой комиссии сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (приложение №3).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющую делами Васеву С.М.

Глава сельского поселения                                                             Р.Ш.Садиров

Приложение №1

К постановлению

администрации сельского поселения

сельсовет

муниципального района

Караидельский район

Республики Башкортостан

4 марта 2024 года № 16

Состав противопаводковой комиссии

сельского поселения Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

Председатель – Садиров Радик Шарафович, глава сельского поселения  Ургушевский сельсовет;

Заместитель – Васева Светлана Михайловна, управляющий делами сельского поселения Ургушевский сельсовет;

Члены:

Шуматбаев Евгений Павлович – депутат избирательного округа №9;

Алеева Алена Аркуловна – староста д.Чебыково;

Шуматбаева Ирина Милаевна – заведующая ФАП д.Чебыково.

Приложение №2

к постановлению

Администрации сельского поселения

Ургушевский сельсовет

муниципального района

Караидельский район

Республики Башкортостан

4 марта 2023 года № 16

План

По обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений, к пропуску льда и половодья 2024 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности которые могут быть затоплены талыми водами и разрабатывать план предупредительных спасательных работ по каждому объекту. | к 15.03.2024г. | руководители организаций и учреждений, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 2. | Проверить и обеспечить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 28.03.2024г. | руководители организаций и учреждений, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 3. | Проверить состояние мостов и других сооружений, провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты. | до 28.03.2024г. постоянно | руководители организаций и учреждений, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 4. | Провести инструктаж со всеми членами бригад, связанных с пропусками паводка. | с 28.03.2024г. | руководители организаций (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить сохранность опорных линий э/передачи и связи, установить за ними наблюдение. | весь период | РЭС, Караидельский РУС (по согласованию). |
| 6. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 28.03.2024г. | руководители организаций и учреждений, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 7. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения работы предприятий и хозяйств, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения. | до 28.03.2024г. | руководители организаций и учреждений, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 8. | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство, назначить ответственных лиц, образовать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами, транспортом. Заготовить и доставить аварийный запас материалов. | с 28.03.2024г. | организации имеющие объекты повышенной опасности (по согласованию) |
| 9. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер и рек, обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределами затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. Очистить затопляемые берега от древесных и строительных материалов. | до 28.03.2024г. | Администрация СП с/с Алеева А.А. Шуматбаев Е.П. (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить работу паромных и лодочных переправ. На переправах организовать дежурство постов, снабжаемых спасательными средствами. | после прохождения льда на реках. | все организации причастные к переправе (по согласованию). |
| 11. | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в сельском поселении со сложной паводковой обстановкой. | на период паводка. | Администрация СП с/с (по согласованию). |
| 12. | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесённого паводком. | на период паводка | Администрация СП с/с |
| 13. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | с 01.04.2024г. | Администрация СП с/с (по согласованию) |
| 14. | До начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плав средства. | с 01.04.2024г. | Организации имеющие спасательные и плав средства (по согласованию). |

Председатель противопаводковой комиссии                                                Р.Ш.Садиров

Приложение №3

к постановлению

Администрации сельского поселения

Ургушевский сельсовет

муниципального района

Караидельский район

Республики Башкортостан

4 марта 2023 года №16

Распределение обязанностей

среди членов противопаводковой комиссии сельского поселения  Ургушевский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

| № п/п | Ф.И.О. | обязанности | СОГЛАСОВАНО (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Садиров Р.Ш. | Проводит анализ вероятности возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным от возможного паводка. Информирует Администрацию муниципального района Караидельский район и орган управления ГОЧС. |  |
| 2. | Шуматбаев Е.П. | При возникновении угрозы затопления выделяет транспорт и тяжелую технику, координирует работу тяжелой техники (по согласованию). |  |
| 3. | Алеева А.А. | Проводит ревизию зон затопления и принимает решение по их устранению (по согласованию). |  |
| 4. | Шуматбаева И.М. | Обеспечивает необходимым медицинским обслуживанием при возникновении угроз затопления (по согласованию). |  |
| 5. | Алеева А.А. | Проводит в образовательных учреждениях, культурно-зрелищных, социальных, медицинских и др. учреждениях с массовым пребыванием людей противопаводковых мероприятий (по согласованию). |  |
| 6. | Садиров Р.Ш. Шуматбаев Е.П. Алеева А.А. | При возникновении угрозы затопления оповещает населением ведет работу по их эвакуации (по согласованию). |  |
| 7. | Шуматбаев Е.П. | Ведет работу по непосредственной эвакуации населения на автомашине (по согласованию). |  |